PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS AN BÌNH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89/KH-THCSAB                                 An Bình, ngày 28 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH

Xây dựng cơ sở vật chất năm học 2017 – 2018

I. Căn cứ lập kế hoạch

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục;

Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất của nhà trường và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh năm học 2017 - 2018;

II. Kế hoạch cụ thể

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và giữ vững các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia.

Vệ sinh trường lớp xanh, sạch, đẹp; đảm bảo vệ sinh học đường.

2. Nội dung cụ thể

a) Cơ sở vật chất đã có

- Đủ phòng học, cơ bản đủ bàn ghế, sách, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học;

- 5 phòng học bộ môn; 2 phòng thiết bị; 1 phòng thư viện; 1 phòng truyền thống;

- Phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn, y tế, kế toán, phòng thường trực, văn phòng;

- Khu nội trú của cán bộ, giáo viên, nhân viên có 13 phòng ở và 1 nhà bếp;

- Sân thể dục, sân chơi;

- Các công trình vệ sinh, giếng, bể nước, đường điện.

b) Cơ sở vật chất cần bổ sung, tu sửa

- Thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo;

- Sửa máy tính phòng tin học;

- Hệ thống quạt các phòng học;

- Hệ thống cửa các phòng học, các phòng chức năng, nhà nội trú giáo viên;

- Lắp téc đựng nước uống dùng chung cho học sinh;

- Mua tủ kính phòng Sinh - Hóa;

c) Kế hoạch làm mới, tu sửa cơ sở vật chất

- Làm mái tôn sân khấu: 180 m2 x 280.000 đồng = 50.400.000 đồng

- Làm khung sắt, mua bạt: 400 m2 x 17.000 đồng = 6.800.000 đồng

- Mua quạt trần sân khấu: 1 cía x 950.000 đồng = 950.000 đồng

- Mua téc đựng nước uống dùng chung cho học sinh: 1.850.000 đồng

- Sửa quả lọc máy lọc nước: 3 quả x 180.000 đồng = 540.000 đồng

- Thay cửa ô thoáng khối 6,7: 5 cái x 650.000 đồng = 3.250.000 đồng

- Thay bản lề cửa chính khối 9: 9 bộ x 200.000 = 1.800.000 đồng

- Làm cửa nhà vệ sinh: 10 cái x 650.000 = 6.500.000 đồng

- Mua giá i-nốc phòng hóa – sinh: 2 cái x 7.500.000 đồng = 15.000.000 đồng

- Mua giá để chậu các lớp: 18 cái x 120.000 đồng = 2.160.000 đồng

- Sửa quạt các lớp: 20 cái x 250.000 đồng = 5.000.000 đồng

- Sửa máy phòng tin học: 8 bộ x 1.000.000 đồng = 8.000.000 đồng

- Mua quạt C.nghiệp phục vụ các buổi lễ: 2 cái x 1.500.000 đồng = 3.000.000 đ

- Thay bóng điện: 60 cái x 80.000 đồng = 4.800.000 đồng

- Mua dây điện: 120 mét x 8.000 đồng = 960.000 đồng

- Thuê loa đài các ngày lễ: 3 buổi x 2.500.000 đồng = 7.500.000 đồng

- Quạt tường phòng Tin học: 1 cái x 350.000 đồng = 350.000 đồng

- Thay cầu dao phòng thư viện, phòng Lý- CN: 1 cái x 180.000 đồng

- Thay móc cửa phòng truyền thống: 5 cái x 20.000 đồng = 100.000 đồng

- Mua cán cờ bằng i-nốc: 20 cái x 50.000 đồng = 1.000.000 đồng

- Mua bổ sung TBDH: 7.470.000 đồng

- Hỗ trợ thư viện: 2.000.000 đồng

Cộng: 129.610.000 đồng

d) Các hoạt động thông qua lao động

- Chăm sóc vườn Sinh – Địa;

- Vệ sinh trường lớp;

- Chăm sóc cây ở sân trường;

- Chăm sóc đền Nhà Bà;

- Vệ sinh, sắp xếp thiết bị dạy học, sách, tài liệu tham khảo.

III. Các biện pháp thực hiện

1. Thành lập Ban Lao động

- Trưởng Ban: đồng chí Đinh Hữu Tính, hiệu trưởng

- Phó Ban: đồng chí Đinh Đình Hanh

- Ủy viên: các đồng chí giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Nhiệm vụ của Ban Lao động: tổ chức thực hiện kế hoạch.

2. Tuyên truyền

Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh để nắm được kế hoạch và yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất phục vụ năm học.

Thông qua các cuộc họp Hội đồng, các buổi chào cờ, sinh hoạt tập thể, các buổi họp phụ huynh.

3. Tham mưu

Tham mưu cho địa phương, cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nắm được kế hoạch để ủng hộ nhà trường tổ chức thực hiện và nếu có điều kiện thì đầu tư ngân sách để tu sửa cơ sở vật chất.

4. Huy động công sức lao động của thầy và trò

Căn cứ vào loại hình công việc, khối lượng công việc để điều học sinh lao động cho hợp lý.

Có sự quản lý, theo dõi học sinh lao động.

5. Huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh

6. Kiểm kê, báo cáo cơ sở vật chất hằng năm

- Kiểm kê cơ sở vật chất vào cuối năm tài chính để báo cáo và ghi sổ tài sản, đánh giá giá trị tài sản;

- Kiểm kê cuối năm học để bàn giao, nghỉ hè.

IV. Dự kiến kế hoạch hằng tháng

1. Tháng 8, 9 năm 2017

- Xây dựng và duyệt kế hoạch cơ sở vật chất năm học, kế hoạch thư viện, thiết bị dạy học;

- Kiểm kê, bàn giao cơ sở vật chất đến các lớp, các phòng chức năng, khu  nội trú.

- Lao động vệ sinh trường lớp.

- Kêu gọi sự ủng hộ của phụ huynh

- Mua bổ sung sách, thiết bị dạy học.

- Tu sửa cửa các phòng học, phòng chức năng, khu nội trú.

- Lắp téc đựng nước uống dùng chung cho HS

- Mua tủ kính phòng Sinh - Hóa

2. Tháng 10, 11 năm 2017

- Chăm sóc bồn hoa, cây trong khuôn viên.

- Vệ sinh trường lớp.

- Chăm sóc vườn Sinh – Địa.

- Lao động chăm sóc đền Nhà Bà.

- Tiếp tục tu sửa cửa các phòng học, phòng chức năng, nhà nội trú.

- Sửa máy tính phòng tin học.

3. Tháng 12 năm 2017

- Vệ sinh trường lớp.

- Chăm sóc nhà bia của xã.

- Kiểm kê, báo cáo cơ sở vật chất cuối năm.

4. Tháng 1, 2 năm 2018

- Vệ sinh trường lớp.

- Chăm sóc cây trong khuôn viên.

- Trồng cây đầu xuân.

- Có kế hoạch bảo vệ sơ sở vật chất trong dịp Tết Nguyên đán.

5. Tháng 3, 4 năm 2018

- Vệ sinh trường lớp.

- Chăm sóc cây trong khuôn viên.

- Tu sửa bàn ghế hỏng

- Sửa quạt các phòng học

6. Tháng 5 năm 2018

- Vệ sinh trường lớp.

- Chăm sóc cây trong khuôn viên.

- Kiểm kê, bàn giao cơ sở vật chất cuối năm học.

HIỆU TRƯỞNG

Đinh Hữu Tính